TILSON T3 PROJESİ

04 — Current State ve Phase Tracker / Kilitli Doküman

Durum: KİLİTLİ | Kapsam: KONU-1 → KONU-48 sonrası resmi proje konumu

# 1. Doküman Amacı

Bu doküman Tilson T3 Projesi’nde güncel proje durumunu, aktif fazı, yapılan/yapılmayan işleri, kilitli karar kapsamını, sonraki net adımı ve faz takip tablosunu resmi olarak tutar. Yeni sohbet, Codex görevi veya proje devamı bu doküman okunmadan başlayamaz.

Ana kural: Current State güncel değilse proje ilerleyemez. Belirsizlik varsa STOP_AND_REPORT uygulanır.

# 2. Güncel Proje Durumu Özeti

| Alan | Güncel Durum |
| --- | --- |
| Proje adı | Tilson T3 Projesi |
| Proje tipi | Binance USDT-M Futures paper-first trading control center |
| Kod durumu | Henüz kod yazılmadı |
| Codex durumu | Henüz aktif uygulama başlatılmadı |
| Kararlar | KONU-1 → KONU-48 kapalı ve kilitli |
| Ana UI referansı | Kullanıcının verdiği Control Center görseli birebir final referans |
| Trading mode | Paper Only |
| Live trading | Kilitli; LIVE_TRADING=false |
| Aktif gerçek faz | Faz-0 / Faz-1 öncesi resmi dokümantasyon hazırlığı |
| Sonraki net iş | Kilitli dokümantasyon setini tamamlamak ve sonra Faz-0 Codex görevini hazırlamak |

# 3. Kilitli Doküman Seti Durumu

| Dosya | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| 00_PROJECT_CONSTITUTION | Hazır / Kilitli | Proje anayasası ve değişmez ana kurallar |
| 01_LOCKED_DECISIONS | Hazır / Kilitli | KONU-1 → KONU-48 kilitli kararlar |
| 02_PHASE_WORKFLOW | Hazır / Kilitli | Faz bazlı iş akışı ve mimari inşa planı |
| 03_LAYER_ARCHITECTURE | Hazır / Kilitli | Layer mimarisi ve güvenlik zincirleri |
| 04_CURRENT_STATE_PHASE_TRACKER | Bu doküman / Kilitli | Güncel durum ve faz takip kaydı |
| 05_OPEN_ISSUES | Sıradaki hazırlanacak | Açık konu var/yok resmi kaydı |
| 06_RECOVERY_RULES | Hazırlanacak | START/EXIT Gate, snapshot, STOP kuralları |
| 07_CODEX_TASKS | Hazırlanacak | Codex görev formatı ve faz-0 görevleri |
| 08_CHANGELOG | Hazırlanacak | Değişiklik geçmişi |
| 09_SESSION_HANDOFF | Hazırlanacak | Yeni sohbet devam noktası |

# 4. Aktif Faz Kaydı

| Alan | Kayıt |
| --- | --- |
| Aktif faz | Faz-0 / Faz-1 hazırlık kapanışı |
| Faz durumu | IN_PROGRESS |
| Yapılan | Kararlar, iş akışı, layer mimarisi ve faz bazlı mimari inşa planı kilitlendi |
| Yapılmayan | Recovery dosyaları henüz proje klasörüne uygulanmadı; kod yazılmadı; test çalışmadı |
| Blokaj | Kod öncesi dokümantasyon seti tamamlanmadan Codex uygulamasına geçilemez |
| Risk | Kararlar dosya setine tam aktarılmazsa Codex eksik veya çelişkili çalışabilir |
| Sonraki adım | 05_OPEN_ISSUES dosyasını oluşturmak; açık konu yoksa resmi olarak belirtmek |

# 5. Faz Durum Kodları

| Kod | Anlam |
| --- | --- |
| NOT_STARTED | Henüz başlanmadı |
| IN_PROGRESS | Çalışılıyor |
| WAITING_USER | Kullanıcı onayı/kararı bekleniyor |
| WAITING_CODEX | Codex uygulaması bekleniyor |
| TESTING | Test/kontrol aşamasında |
| BLOCKED | Eksik, risk veya çelişki nedeniyle durmuş |
| PASS | Faz çıkış şartlarını geçti |
| LOCKED | Faz kapandı ve korunuyor |
| SUPERSEDED | Daha yeni kararla değiştirildi |

# 6. Faz Takip Tablosu

| Faz | Ad | Durum | Yapıldı | Yapılmadı | Sonraki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Proje Koruma Temeli | IN_PROGRESS | Kilit kararlar ve workflow var | Dosyaya tam uygulanmadı | Dokümantasyon seti tamamlanacak |
| 1 | Kilitli Kararların Resmileştirilmesi | IN_PROGRESS | KONU-1→48 dokümana dökülüyor | Tam dosya paketi bitmedi | Open Issues + Recovery Rules hazırlanacak |
| 2 | Config / UTF-8 / Live Lock | NOT_STARTED | Kararlar kilitli | Uygulama yok | Faz-1 PASS sonrası |
| 3 | Exchange Metadata / Binance Veri | NOT_STARTED | Kararlar kilitli | Kod yok | Faz-2 PASS sonrası |
| 4 | Candle Authority / Time / Cache | NOT_STARTED | Kararlar kilitli | Kod yok | Faz-3 PASS sonrası |
| 5 | Indicator Math | NOT_STARTED | T3/DMI/ADX kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-4 PASS sonrası |
| 6 | Strategy Signal / Direction | NOT_STARTED | Long/Short kuralları kilitli | Kod/test yok | Faz-5 PASS sonrası |
| 7 | Candidate Filter / Ranking | NOT_STARTED | Ranking kararı kilitli | Kod/test yok | Faz-6 PASS sonrası |
| 8 | Wallet / Allocation / Lot | NOT_STARTED | Wallet/lot kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-7 PASS sonrası |
| 9 | Position / Risk / Concurrency | NOT_STARTED | Risk/lock kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-8 PASS sonrası |
| 10 | Entry Execution / Verification | NOT_STARTED | Execution safety kararı kilitli | Kod/test yok | Faz-9 PASS sonrası |
| 11 | Exit Execution / Verification | NOT_STARTED | Exit priority/verification kilitli | Kod/test yok | Faz-10 PASS sonrası |
| 12 | Ledger / Accounting Integrity | NOT_STARTED | Ledger tek kaynak kararı kilitli | Kod/test yok | Faz-11 PASS sonrası |
| 13 | Scheduler / Worker Döngüleri | NOT_STARTED | Scheduler kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-12 PASS sonrası |
| 14 | Control Center UI | NOT_STARTED | Görsel final referans kilitli | Kod/test yok | Faz-13 PASS sonrası |
| 15 | Report / Excel Export | NOT_STARTED | Report/Excel kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-14 PASS sonrası |
| 16 | Optimization Tab | NOT_STARTED | Ayrı sekme kararı kilitli | Kod/test yok | Faz-15 PASS sonrası |
| 17 | Telegram | NOT_STARTED | Güvenlik kararları kilitli | Kod/test yok | Faz-16 PASS sonrası |
| 18 | Health / Error / Repair / Diagnostic | NOT_STARTED | Repair/diagnostic kilitli | Kod/test yok | Faz-17 PASS sonrası |
| 19 | Audit / Log / Test Validation | NOT_STARTED | Audit/test kuralları kilitli | Kod/test yok | Faz-18 PASS sonrası |
| 20 | Full Regression / Final Handoff | NOT_STARTED | Final kriterleri kilitli | Kod/test yok | Faz-19 PASS sonrası |

# 7. Kilitli Karar Kapsamı

| Kapsam | Durum |
| --- | --- |
| KONU-1 → KONU-48 | Kapalı ve kilitli |
| Strateji / T3 / DMI / ADX | Kilitli |
| Long / Short / Conflict | Kilitli |
| Wallet / Max Coin / Leverage / Lot | Kilitli |
| Stop / Pause / Panic / Manual Close | Kilitli |
| Paper Live-Like / Ledger / PnL | Kilitli |
| UI / Report / Excel | Kilitli |
| Repair / Diagnostic Package | Kilitli |
| Recovery / Gate / Snapshot | Kilitli |
| Layer Mimarisi | Kilitli |
| Faz Bazlı Mimari İnşa Planı | Kilitli |

# 8. Kod Öncesi Kalan İşler

| Sıra | İş | Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kilitli dokümantasyon setini tamamlamak | Devam ediyor |
| 2 | 05_OPEN_ISSUES dosyasını oluşturmak | Sıradaki |
| 3 | 06_RECOVERY_RULES dosyasını oluşturmak | Bekliyor |
| 4 | 07_CODEX_TASKS dosyasını oluşturmak | Bekliyor |
| 5 | 08_CHANGELOG dosyasını oluşturmak | Bekliyor |
| 6 | 09_SESSION_HANDOFF dosyasını oluşturmak | Bekliyor |
| 7 | Faz-0 Codex görevini hazırlamak | Dokümantasyon sonrası |

# 9. STOP_AND_REPORT Tetikleyicileri

| Tetikleyici | Davranış |
| --- | --- |
| Current State eski veya belirsiz | STOP_AND_REPORT |
| Aktif faz belirsiz | STOP_AND_REPORT |
| Open Issues okunmamış | STOP_AND_REPORT |
| Recovery/Gate atlanmış | STOP_AND_REPORT |
| Snapshot alınamıyor | STOP_AND_REPORT |
| UTF-8 bozulmuş | STOP_AND_REPORT |
| Live-lock belirsiz | STOP_AND_REPORT |
| Karar/dosya çelişkisi | STOP_AND_REPORT |
| 9/10 Gate sonucu | FAIL / STOP_AND_REPORT |

# 10. Yeni Sohbet Devam Cümlesi

Yeni sohbet veya devam başlangıcında kullanılacak cümle:

“Tilson T3 Projesi’ne kaldığımız yerden devam edelim.”

# 11. Kilit Cümlesi

Tilson T3 Projesi’nde Current State ve Phase Tracker, projenin nerede kaldığını gösteren resmi devam kaynağıdır. Aktif faz, yapılan işler, yapılmayan işler, blokajlar ve sonraki net adım bu dokümanla takip edilir. Current State güncel değilse, açık konu durumu bilinmiyorsa veya aktif faz belirsizse hiçbir Codex görevi veya kodlama işi başlatılamaz.

FINAL HANDOFF / DOCUMENTATION CLOSURE

Faz-0 → Faz-20: PASS / LOCKED.

KONU-1 → KONU-49: LOCKED. KONU-49: openpyxl 3.1.5 yalnız Faz-14 Report/Excel Export için onaylıdır.

Faz-19 full regression: 77/77 PASS.

Live: LIVE_TRADING=false; aktif LIVE_TRADING=true yok; gerçek emir ve Binance order endpoint yok.

Paper-only korunur; Ledger single source of truth olarak kalır.

Faz-20 final handoff/documentation closure tamamlandı.

Final Word/DOC paketinin güncel kapanış kayıtlarıyla toplu güncellenmesi sonraki kullanıcı onaylı adımdır.