Tilson T3 - Faz-21 → Faz-47 Kilitli İş Akış Planı

UI Operasyon Merkezi → Paper Operasyon → Live Gate → Kontrollü Live

| Alan | Kayıt |
| --- | --- |
| Kapsam | Faz-0 → Faz-20 sonrası operasyonel makro fazlar |
| Durum | LOCKED |
| Bağlı karar | KONU-50 |
| Ana ilke | Sürekli kod yazmak değil; gözlem, test, kayıt, teşhis ve karar |
| Geçiş kuralı | Her faz PASS / FAIL / BLOCKED ile kapanır; 10/10 PASS gereken kapılarda 9/10 FAIL sayılır |
| Live güvenliği | Live Gate ve açık kullanıcı onayı öncesi gerçek emir yok |

# 1. Makro Faz Matrisi

| Faz | Adı | Ana amaç | Çıkış şartı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz-21 | UI Operational Cockpit Review | UI’nin aç/kapa ekranı değil tam operasyon merkezi olarak tasarım/kapsam doğrulaması. | UI kapsamı eksiksiz; eksikler listelenmiş veya PASS. |
| Faz-22 | UI Full Functional Validation | Control Center’ın açılması, temel paneller, butonlar, refresh ve Türkçe karakterlerin çalışması. | UI %100 fonksiyonel PASS; paper start’a teknik engel yok. |
| Faz-23 | UI Decision Explanation Validation | Trade/no-trade/blocked kararlarının UI’de açıklanabilir olması. | Açıklanamayan trade veya no-trade yok. |
| Faz-24 | UI Risk / Safety / Live-Lock Validation | Risk, live-lock, panic, stop new entries, health ve safety görünümü. | LIVE_TRADING=false; real order yok; risk/safety panel PASS. |
| Faz-25 | UI Ledger / PnL / Position Consistency | UI’nin ledger, PnL, position ve report kaynaklarıyla çelişmemesi. | Ledger single source korunur; UI/report uyuşmazlığı yok. |
| Faz-26 | UI Error / Repair / Diagnostic Flow | Hata, repair, diagnostic package, safe mode ve STOP_AND_REPORT akışları. | Hata durumunda UI yönlendirir; kritik hata doğru durdurur. |
| Faz-27 | Paper Start Readiness Audit | Paper start öncesi 10/10 güvenlik ve hazırlık checklist’i. | 10/10 PASS olmadan Faz-28 yok. |
| Faz-28 | UI’den Paper Trade Start | Start butonu ile paper-only sistem başlatma. | Sistem PAPER; 1H closed candle bekliyor; live kapalı. |
| Faz-29 | First Closed Candle Observation | İlk kapanmış 1H mumda indicator/strategy/ranking/sizing/risk zinciri. | Open candle ihlali yok; zincir açıklanabilir. |
| Faz-30 | First Candidate / No-Trade Validation | İlk aday veya işlem açmama durumunun doğrulanması. | Candidate/blocked/no-signal nedeni açık. |
| Faz-31 | First Paper Trade Validation | İlk paper entry oluşursa fill, qty, risk, snapshot, ledger ve UI doğrulaması. | paper_only=true; live_order_sent=false; ledger entry PASS. |
| Faz-32 | First Paper Exit Validation | İlk T3 exit/stop/manual/panic çıkış davranışı. | Exit priority ve ledger exit PASS. |
| Faz-33 | First End-of-Day Control | İlk paper gün sonunda muhasebe, UI, report, health ve live-lock kontrolü. | Gün sonu 10/10 PASS. |
| Faz-34 | Multi-Day Paper Stability | Birkaç gün paper çalışma, scheduler, UI, ledger ve health stabilitesi. | Kritik hata, live violation, ledger blocking error = 0. |
| Faz-35 | Failure / Recovery Drill | Veri kopması, coin-level/system-wide hata, ledger mismatch, UTF-8, concurrency testleri. | Safe mode, repair, diagnostic ve STOP_AND_REPORT doğru. |
| Faz-36 | Behavior & Risk Review | Strateji davranışı ve risk ayarları mantıklı mı inceleme. | KEEP_CONFIG / TUNE_CONFIG / REPAIR_REQUIRED / STOP kararı. |
| Faz-37 | Config Tuning Decision Gate | Ayar değişecekse kullanıcı onaylı, kayıtlı ve retroaktif olmayan karar kapısı. | Onaysız tuning yok; değişiklik varsa kapsam net. |
| Faz-38 | Post-Tuning Regression | Ayar değişikliği sonrası regresyon ve snapshot doğrulaması. | Regression PASS; live-lock ve ledger tutarlı. |
| Faz-39 | Paper Promotion Review | Paper sonuçlarının live audit’e uygun olup olmadığını değerlendirme. | PAPER_READY_FOR_LIVE_AUDIT veya PAPER_NOT_READY. |
| Faz-40 | Live Readiness Audit | API security, permissions, emergency stop, reconciliation, max loss ve rollback denetimi. | 10/10 PASS olmadan Live Gate tasarlanmaz. |
| Faz-41 | Live Gate Design | Live açmanın şartlarını ve kapı metnini tasarlama; live hâlâ kapalı. | LIVE_GATE_REQUEST/APPROVAL/START/EXIT kuralları kilitlenir. |
| Faz-42 | Live Dry-Run / No Order | Live path ve order intent test edilir; gerçek emir gönderilmez. | Order endpoint çağrılmaz; send bloklu; audit alanları hazır. |
| Faz-43 | Micro Live Approval Gate | İlk gerçek micro trade için açık kullanıcı onayı kapısı. | Kullanıcı açık cümleyle onay vermeden geçilmez. |
| Faz-44 | First Micro Live Trade | Tek sembol, micro tutar, düşük leverage ile ilk gerçek trade. | Exchange fill/ledger/UI/report mutabakatı PASS. |
| Faz-45 | First Live End-of-Day Audit | İlk live gün sonu Binance/ledger/UI/report/fee/funding/PnL kontrolü. | Gün sonu live audit PASS veya STOP/REPAIR. |
| Faz-46 | Live Stabilization | Küçük limitlerle kontrollü live stabilite izleme. | Günlük audit ve max loss kurallarıyla stabil PASS. |
| Faz-47 | Scale / Pause / Repair Decision | Büyütme, küçük kalma, pause, repair veya stop kararı. | SCALE_UP / STAY_SMALL / PAUSE_LIVE / REPAIR_REQUIRED / STOP. |

# 2. Faz Detayları

## Faz-21 — UI Operational Cockpit Review

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-0 → Faz-20 PASS/LOCKED, final UI referansı, mevcut Control Center modeli. |
| Yapılacak | UI’nin operasyon merkezi kapsamı gözden geçirilir; eksik panel, açıklama, risk, event flow ve checklist alanları belirlenir. |
| Yapılmayacak | Paper başlatılmaz; live açılmaz; gerçek emir endpoint’i eklenmez. |
| Test/kanıt | UI kapsam matrisi, eksik listesi, live-lock görünümü, ledger kaynağı kontrolü. |
| Exit | UI operasyon merkezi kapsamı PASS veya eksikler BLOCKED olarak kayıtlı. |

## Faz-22 — UI Full Functional Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-21 PASS. |
| Yapılacak | UI açılış, layout, Türkçe karakter, buton intent, paneller, refresh, health ve event flow test edilir. |
| Yapılmayacak | Paper trade başlatılmaz; gerçek veriyle emir zinciri çalıştırılmaz. |
| Test/kanıt | UI functional test raporu; Start/Pause/Stop/Panic/Manual Close intent doğrulaması. |
| Exit | UI %100 fonksiyonel PASS. |

## Faz-23 — UI Decision Explanation Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-22 PASS. |
| Yapılacak | Trade, no-trade ve blocked karar açıklamaları UI’de doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Açıklanamayan karar kabul edilmez. |
| Test/kanıt | NO_SIGNAL, BLOCKED_REASON, READY, RISK BLOCK senaryoları. |
| Exit | Her karar gerekçesi UI’de görünür. |

## Faz-24 — UI Risk / Safety / Live-Lock Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-23 PASS. |
| Yapılacak | Risk paneli, live-lock, stop new entries, pause, panic, safe mode ve health göstergeleri doğrulanır. |
| Yapılmayacak | LIVE_TRADING=true oluşturulmaz; live control aktif edilmez. |
| Test/kanıt | Live-lock PASS, panic intent safe mode, real order yok. |
| Exit | Risk/safety/live-lock UI PASS. |

## Faz-25 — UI Ledger / PnL / Position Consistency

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-24 PASS. |
| Yapılacak | UI position/PnL/report verisinin ledger’dan okunduğu ve çelişmediği doğrulanır. |
| Yapılmayacak | UI kendi PnL otoritesi oluşturmaz. |
| Test/kanıt | Ledger vs UI vs report consistency matrix. |
| Exit | Mismtach yok; ledger single source korunur. |

## Faz-26 — UI Error / Repair / Diagnostic Flow

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-25 PASS. |
| Yapılacak | Error, repair, diagnostic, safe mode, STOP_AND_REPORT kullanıcı akışı test edilir. |
| Yapılmayacak | Otomatik repair veya gizli düzeltme yapılmaz. |
| Test/kanıt | Coin-level/system-wide hata, ledger mismatch, live-lock violation simülasyonları. |
| Exit | UI hatada doğru yönlendirir ve gerektiğinde durdurur. |

## Faz-27 — Paper Start Readiness Audit

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-26 PASS. |
| Yapılacak | Paper start öncesi readiness checklist 10/10 çalıştırılır. |
| Yapılmayacak | 10/10 PASS olmadan start yapılmaz. |
| Test/kanıt | Recovery, config, scheduler, ledger, health, live-lock, snapshot checklist. |
| Exit | Paper start için 10/10 PASS. |

## Faz-28 — UI’den Paper Trade Start

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-27 PASS. |
| Yapılacak | UI Start ile paper-only sistem başlatılır ve 1H closed candle bekleme doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Live açılmaz; gerçek emir gönderilmez. |
| Test/kanıt | Mode PAPER, LIVE_TRADING=false, event flow start kaydı. |
| Exit | Sistem paper modda çalışıyor ve closed candle bekliyor. |

## Faz-29 — First Closed Candle Observation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-28 PASS. |
| Yapılacak | İlk closed candle geldiğinde data→indicator→strategy→candidate→sizing→risk zinciri gözlenir. |
| Yapılmayacak | Open candle karar kaynağı yapılmaz. |
| Test/kanıt | Candle timestamp, indicator values, signal/no-signal logları. |
| Exit | Closed candle zinciri açıklanabilir PASS. |

## Faz-30 — First Candidate / No-Trade Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-29 PASS. |
| Yapılacak | Aday varsa ranking/block; aday yoksa no-trade nedeni doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Sessiz no-trade kabul edilmez. |
| Test/kanıt | Candidate pipeline ve block reason görünür. |
| Exit | Trade açma/açmama gerekçesi net. |

## Faz-31 — First Paper Trade Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-30 PASS ve ilk paper entry oluşması. |
| Yapılacak | İlk paper trade entry fill, qty, leverage, stop, config snapshot, ledger ve UI ile doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Gerçek emir yok; live_order_sent false kalır. |
| Test/kanıt | Ledger entry, paper execution record, UI position. |
| Exit | İlk paper entry PASS veya trade oluşmadıysa WAITING_MARKET. |

## Faz-32 — First Paper Exit Validation

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-31 PASS ve pozisyon/exit koşulu. |
| Yapılacak | T3 exit, stop, manual close veya panic exit akışı doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Exit önceliği bozulmaz. |
| Test/kanıt | Exit reason, net PnL, commission/funding/slippage, ledger exit. |
| Exit | İlk exit PASS veya bekleme durumu kayıtlı. |

## Faz-33 — First End-of-Day Control

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | İlk paper çalışma günü tamamlandı. |
| Yapılacak | Ledger, UI, report, Excel, health, error log, open positions ve live-lock gün sonu kontrolü. |
| Yapılmayacak | Eksik gün sonu ile sonraki stabilite fazına geçilmez. |
| Test/kanıt | Gün sonu 10 maddelik kontrol matrisi. |
| Exit | 10/10 PASS veya BLOCKED/REPAIR. |

## Faz-34 — Multi-Day Paper Stability

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-33 PASS. |
| Yapılacak | Minimum birkaç gün paper stabilite izlenir; scheduler, UI, ledger, report ve health takip edilir. |
| Yapılmayacak | Erken live hazırlığı yapılmaz. |
| Test/kanıt | Kritik hata=0, ledger blocking=0, live violation=0, open candle decision=0. |
| Exit | Multi-day paper stability PASS. |

## Faz-35 — Failure / Recovery Drill

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-34 PASS. |
| Yapılacak | Failure/recovery drill: data kopması, coin/system hata, ledger mismatch, UTF-8, concurrency, duplicate execution. |
| Yapılmayacak | Hata teşhisi olmadan kod değişmez. |
| Test/kanıt | Safe mode, repair, diagnostic, STOP_AND_REPORT kayıtları. |
| Exit | Failure drill PASS veya repair required. |

## Faz-36 — Behavior & Risk Review

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-35 PASS. |
| Yapılacak | Strateji davranışı ve risk parametreleri mantık açısından incelenir. |
| Yapılmayacak | Sadece PnL’ye bakılarak karar verilmez. |
| Test/kanıt | Trade frequency, no-trade nedenleri, ADX/T3/volume/stop/max coin değerlendirmesi. |
| Exit | KEEP_CONFIG/TUNE_CONFIG/REPAIR_REQUIRED/STOP. |

## Faz-37 — Config Tuning Decision Gate

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-36 TUNE_CONFIG kararı veya ayar ihtiyacı. |
| Yapılacak | Config değişiklikleri kullanıcı onayıyla tanımlanır; retroaktif uygulanmaz. |
| Yapılmayacak | Optimization sonucu tek tıkla trade config’e aktarılmaz. |
| Test/kanıt | Config diff, snapshot, changelog. |
| Exit | Config değişimi onaylı veya vazgeçildi. |

## Faz-38 — Post-Tuning Regression

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-37’de config değişmişse. |
| Yapılacak | Ayar sonrası regression ve yeni snapshot doğrulanır. |
| Yapılmayacak | Regression olmadan paper/live ilerleme yok. |
| Test/kanıt | Regression PASS, ledger/live-lock/positions uyumu. |
| Exit | Post-tuning regression PASS. |

## Faz-39 — Paper Promotion Review

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Paper stabilite ve davranış review PASS. |
| Yapılacak | Paper sonuçları live audit’e değer mi kurul kararı verilir. |
| Yapılmayacak | Bu fazda live açılmaz. |
| Test/kanıt | Paper stability, ledger, UI, health, risk, failure drill raporları. |
| Exit | PAPER_READY_FOR_LIVE_AUDIT veya PAPER_NOT_READY. |

## Faz-40 — Live Readiness Audit

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | PAPER_READY_FOR_LIVE_AUDIT. |
| Yapılacak | API security, permission, emergency stop, reconciliation, max loss, rollback audit edilir. |
| Yapılmayacak | Live açılmaz. |
| Test/kanıt | Live readiness 10/10 audit. |
| Exit | 10/10 PASS veya FAIL/STOP. |

## Faz-41 — Live Gate Design

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-40 PASS. |
| Yapılacak | Live Gate şartları tasarlanır ve kilitlenir. |
| Yapılmayacak | Gate tasarımı live açma değildir. |
| Test/kanıt | LIVE_GATE_REQUEST/APPROVAL/START/EXIT metinleri. |
| Exit | Live Gate Design LOCKED. |

## Faz-42 — Live Dry-Run / No Order

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-41 PASS. |
| Yapılacak | Live yolunda order intent/payload dry-run test edilir, send bloklanır. |
| Yapılmayacak | Gerçek order endpoint çağrılmaz. |
| Test/kanıt | No-order dry-run log, UI live warning, Telegram disabled. |
| Exit | Live path no-order PASS. |

## Faz-43 — Micro Live Approval Gate

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-42 PASS. |
| Yapılacak | İlk micro live trade için açık kullanıcı onayı ve limitleri toplanır. |
| Yapılmayacak | Belirsiz onayla live açılmaz. |
| Test/kanıt | Açık onay cümlesi, micro amount, single symbol, stop, rollback. |
| Exit | Micro live approval PASS veya WAITING_USER. |

## Faz-44 — First Micro Live Trade

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-43 açık kullanıcı onayı. |
| Yapılacak | Tek sembol, micro tutar, düşük leverage ile ilk live trade yapılır ve anlık izlenir. |
| Yapılmayacak | Limit dışına çıkılmaz; auto scale yok. |
| Test/kanıt | Exchange fill, ledger, UI, report, fee/slippage mutabakatı. |
| Exit | First micro live trade PASS/REPAIR/STOP. |

## Faz-45 — First Live End-of-Day Audit

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-44 tamamlandı. |
| Yapılacak | İlk live gün sonu Binance/ledger/UI/report/PnL/fee/funding/open position denetimi. |
| Yapılmayacak | Audit tamamlanmadan live devam kararı verilmez. |
| Test/kanıt | End-of-day live audit matrix. |
| Exit | PASS, PAUSE, REPAIR veya STOP. |

## Faz-46 — Live Stabilization

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-45 PASS. |
| Yapılacak | Küçük limitlerle günlük auditli live stabilizasyon. |
| Yapılmayacak | Limit büyütme otomatik olmaz. |
| Test/kanıt | Daily audit, max loss, health, reconciliation. |
| Exit | Live stabilization PASS veya karar fazına geçiş. |

## Faz-47 — Scale / Pause / Repair Decision

| Başlık | Detay |
| --- | --- |
| Girdi | Faz-46 yeterli veri. |
| Yapılacak | Scale up, stay small, pause live, repair required veya stop kararı. |
| Yapılmayacak | Yeni limitler onaysız uygulanmaz. |
| Test/kanıt | Risk/performance/stability review. |
| Exit | SCALE_UP / STAY_SMALL / PAUSE_LIVE / REPAIR_REQUIRED / STOP. |

# 3. Standart Faz Kapanış Şablonu

| Alan | Doldurulacak kayıt |
| --- | --- |
| Faz ID / Ad | Örn. Faz-21 — UI Operational Cockpit Review |
| Durum | PASS / FAIL / BLOCKED / WAITING_USER / WAITING_MARKET |
| Girdi koşulları | Önceki faz PASS ve gerekli snapshot/checkpoint |
| Yapılanlar | Sadece kapsam içi yapılan işler |
| Yapılmayanlar | Live, gerçek emir, kapsam dışı işler yapılmadı kaydı |
| Test/kanıt | Log, UI görüntüsü, ledger/report, health veya regression kanıtı |
| Risk/eksik | Açık risk veya eksik varsa net kayıt |
| Exit kararı | PASS/FAIL/BLOCKED gerekçesi |
| Sonraki adım | Bir sonraki faz veya repair/stop kararı |

# 4. Kırmızı Çizgi STOP Kuralları

UI / Ledger / Report çelişkisi varsa ilerleme durur.

Open candle ile karar üretimi tespit edilirse STOP_AND_REPORT.

Live-lock şüphesi varsa STOP_AND_REPORT.

Live Gate öncesi gerçek emir endpoint’i veya LIVE_TRADING=true tespit edilirse STOP.

Ledger duplicate/missing veya açıklanamayan trade/no-trade varsa STOP.

Health critical varsa yeni girişler durur ve teşhis yapılır.

Recovery/snapshot eksikse faz geçişi yapılmaz.

Kullanıcı onayı belirsizse live veya riskli işlem yapılmaz.