Tilson T3 - KONU-50 Kilitli Karar

UI Operasyon Merkezi, Paper Çalıştırma ve Live’a Kontrollü Geçiş

| Alan | Kayıt |
| --- | --- |
| Karar ID | KONU-50 |
| Durum | LOCKED |
| Bağlam | Faz-0 → Faz-20 PASS / LOCKED sonrası operasyonel geçiş |
| Ana hedef | UI’nin tam operasyon merkezi olarak doğrulanması, ardından paper çalışma, stabilite ve ayrı Live Gate |
| Live durumu | Kapalı; LIVE_TRADING=false korunur |
| Gerçek emir | Live Gate ve açık kullanıcı onayı olmadan yasak |

# 1. Ana Karar

Faz-0 → Faz-20 tamamlandıktan sonra sistem doğrudan paper veya live çalışmaya geçirilmez. Bundan sonraki süreç plansız kod yazma değil; operasyonel doğrulama, gözlem, test, teşhis, kayıt, kullanıcı kararı ve yalnız gerekirse düzeltme odaklıdır.

Control Center UI yalnız aç/kapa ekranı değildir. UI; trade operasyon merkezi, karar açıklama ekranı, risk kontrol paneli, ledger/PnL/position görünümü, hata/repair/diagnostic merkezi ve kullanıcı komuta panelidir.

# 2. UI Paper Start Öncesi Zorunlu Fonksiyonlar

| UI alanı | Zorunlu beklenti |
| --- | --- |
| Sistem modu | PAPER / LIVE LOCKED durumu açık görünür. |
| Scheduler durumu | Bekliyor / çalışıyor / hata durumu anlaşılır. |
| Closed candle durumu | Son kapanmış 1H mum UTC + Türkiye saatiyle görünür. |
| Strategy signal | LONG / SHORT / NO_SIGNAL / BLOCKED açık görünür. |
| Candidate pipeline | SCAN → SIGNAL → CANDIDATE → RANKED → SIZED → RISK CHECK → READY/BLOCKED → PAPER EXECUTION → LEDGER akışı görünür. |
| Ranking sonucu | ADX strength → ADX slope → 24h volume → T3 signal type sıralaması açıklanır. |
| Sizing sonucu | Qty, step size, min notional, allocation sonucu PASS/FAIL görünür. |
| Risk permission | ALLOW/BLOCK ve block reason açık yazılır. |
| Paper execution | paper_only=true ve live_order_sent=false görünür. |
| Ledger / PnL / Position | UI kendi PnL otoritesi olmaz; ledger single source of truth kalır. |
| Health / Error / Repair | Hata seviyesi, safe mode, repair ve diagnostic aksiyonları görünür. |
| Live-lock | LIVE_TRADING=false, live controls locked/passive ve gerçek emir yasağı görünür. |
| Event flow | Son sistem olayları anlaşılır zaman akışıyla görünür. |
| Paper start readiness checklist | 10/10 PASS olmadan paper start aktifleşmez. |

# 3. Operasyon Kuralları

Kod yazmak varsayılan aksiyon değildir.

Varsayılan aksiyon gözlem, test, kayıt, teşhis, kullanıcı kararı ve yalnız kanıtlı gerekçeyle düzeltmedir.

UI %100 fonksiyonel PASS olmadan paper trade başlatılmaz.

Paper çalışma ve stabilite PASS olmadan live hazırlık denetimine geçilmez.

Live Readiness Audit ve ayrı Live Gate tamamlanmadan gerçek emir gönderilmez.

Her trade ve no-trade kararı UI’de açıklanabilir olmalıdır.

İşlem açılmaması da test sonucudur; sessiz geçilemez.

Her faz sonunda PASS / FAIL / BLOCKED kararı verilir.

Her kritik geçişte snapshot/checkpoint alınır.

Gün sonu kontrol rutini zorunludur.

# 4. No-Trade Açıklama Kuralı

Trade açılmadığında UI sessiz kalamaz. Aşağıdaki nedenlerden hangisi geçerliyse kullanıcıya açıkça gösterilir:

| No-trade nedeni | UI’de beklenen açıklama |
| --- | --- |
| T3 sinyali yok | T3 renk değişimi/continuation şartı oluşmadı. |
| DI eşit | Yön üstünlüğü yok; entry yok. |
| ADX threshold altı | Trend gücü yetersiz. |
| ADX slope falling | Trend gücü düşüyor; entry blocked. |
| Volume düşük | 24h volume filtresinden geçmedi. |
| Sizing fail | Step size, min notional veya allocation geçersiz. |
| Slot yok | Max coin count dolu. |
| Balance yetmedi | Free balance yeni giriş için yetersiz. |
| Same symbol pozisyon var | Hedge/duplicate engellendi. |
| Live-lock | Gerçek emir yasak; paper-only korunuyor. |

# 5. Günlük Operasyon Rutini

| Gün sonu kontrol | Zorunlu durum |
| --- | --- |
| Ledger kayıtları | Duplicate/missing yok. |
| Açık pozisyonlar | UI / position state / ledger uyumlu. |
| PnL | Gross/net, commission, funding, slippage dahil. |
| Report/Excel | Ledger kaynaklı ve tutarlı. |
| Health | Kritik hata yok. |
| Error log | Tüm uyarı ve hatalar kayıtlı. |
| Live-lock | LIVE_TRADING=false ve gerçek emir yok. |
| Sonraki gün kararı | Devam / bekle / düzelt / stop net. |

# 6. Snapshot / Checkpoint Zorunluluğu

| Kritik geçiş | Snapshot / checkpoint |
| --- | --- |
| UI doğrulama öncesi | Zorunlu |
| Paper start öncesi | Zorunlu |
| İlk trade sonrası | Zorunlu |
| Gün sonu sonrası | Zorunlu |
| Config tuning öncesi | Zorunlu |
| Live readiness öncesi | Zorunlu |
| Live Gate öncesi | Zorunlu |

# 7. Live Öncesi Kırmızı Çizgiler

| Kırmızı çizgi | Sonuç |
| --- | --- |
| UI / Ledger çelişkisi | STOP |
| Open candle decision | STOP |
| Live-lock şüphesi | STOP_AND_REPORT |
| Gerçek emir endpoint’i erken eklenmiş | STOP |
| Ledger duplicate/missing | STOP |
| Açıklanamayan trade | STOP |
| Açıklanamayan no-trade | STOP |
| Health critical | STOP |
| Recovery eksik | STOP_AND_REPORT |
| Kullanıcı onayı belirsiz | STOP |

# 8. Değişmeyen Güvenlik Kuralları

Live trading kullanıcı açık onayı olmadan açılamaz.

Live Gate tamamlanmadan gerçek emir yoktur.

LIVE_TRADING=true kendiliğinden, UI’den veya Codex tarafından oluşturulamaz.

Gerçek emir/Binance order endpoint’i Live Gate öncesi eklenemez.

Optimization sonucu otomatik trade config’e aktarılamaz.

Telegram live/manual/settings enable yapılmaz.

Ledger single source of truth kalır.

Recovery Gate ve STOP_AND_REPORT her aşamada geçerlidir.

KONU-1 → KONU-49 kilitli kalır; bu karar onları değiştirmez, sadece sonraki operasyon akışını kilitler.

# 9. Kilit Metni

Bu belge, KONU-50 kararını LOCKED olarak kayıt altına alır. Kullanıcı onayı ile UI’nin yalnız görsel değil, tam operasyon merkezi olarak doğrulanması; paper çalışma ve live’a geçişin kademeli, gözlemli, kayıtlı ve güvenlik kapılı yürütülmesi zorunludur.