TILSON T3 PROJESİ

00 — PROJE ANAYASASI

KİLİTLİ RESMİ BAŞLANGIÇ DOKÜMANI

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Belge adı | 00_PROJECT_CONSTITUTION — Proje Anayasası |
| Proje | Tilson T3 Projesi |
| Kapsam | Kod yazmadan önce bağlayıcı proje kuralları |
| Dayanak | KONU-1 → KONU-48 kilitli kararları |
| Durum | KİLİTLİ |
| Değişiklik yöntemi | Doğrudan değiştirilemez; yeni konu/karar açılır, eski karar SUPERSEDED olur |
| Başlangıç modu | Paper Only / Live kilitli |
| Geçerlilik | Kullanıcı + ChatGPT + Codex için zorunlu |

ANAYASA ANA KURALI

Tilson T3 Projesi, kilitli kararlar, Recovery Gate, faz akışı ve layer mimarisi dışında ilerleyemez. Kod yazma, Codex görevi veya dosya değişikliği başlamadan önce START GATE; tamamlandıktan sonra EXIT GATE 10/10 PASS olmak zorundadır.

# 1. Belgenin amacı

Bu belge Tilson T3 Projesi’nin en üst bağlayıcı kural setidir. Amaç; kararların kaybolmasını, Codex’in plansız çalışmasını, live emir riskini, açık mumla karar üretimini, ledger/PnL tutarsızlığını ve tekrar sil-baştan döngüsünü engellemektir.

| Kural | Açıklama |
| --- | --- |
| Resmi otorite | Bu doküman ve ona bağlı Locked Decisions / Workflow / Phase Tracker dosyaları proje otoritesidir. |
| Koddan önce | Önce dokümantasyon ve gate sistemi kurulur. |
| Kilitli karar | Onaylanan kararlar doğrudan değiştirilemez. |
| Risk-first | Belirsizlikte ilerleme değil STOP_AND_REPORT uygulanır. |
| Türkçe/UTF-8 | Tüm belge, log ve çıktılarda Türkçe karakterler korunur. |

# 2. Değiştirilemez ana ilkeler

| ID | İlke | Kilitli karar |
| --- | --- | --- |
| CONST-001 | Recovery üst otorite | Recovery/Workflow okunmadan işe başlanamaz. |
| CONST-002 | 10/10 PASS | 9/10 dahil tüm eksik sonuçlar FAIL kabul edilir. |
| CONST-003 | Paper-first | Başlangıçta sistem yalnızca paper çalışır. |
| CONST-004 | Live-lock | Hiçbir buton, config, Telegram komutu veya Codex değişikliği tek başına live emir açamaz. |
| CONST-005 | Closed candle | Trade kararları yalnızca kapanmış 1H mumdan üretilir. |
| CONST-006 | Ledger tek kaynak | PnL, rapor, Excel ve UI muhasebesi ledger’dan gelir. |
| CONST-007 | Sinyal işlem değildir | Long/Short sinyali tek başına entry/exit sayılmaz. |
| CONST-008 | Verification zorunlu | Entry/exit ancak execution safety + position verification + ledger PASS ile tamamlanır. |
| CONST-009 | Fazsız iş yok | Her görev aktif faza bağlıdır. |
| CONST-010 | Codex sınırlı | Codex sadece onaylı, kapsamlı, faz bazlı görevi uygular. |

# 3. Rol ve yetki ayrımı

| Rol | Yetki | Yasak |
| --- | --- | --- |
| Kullanıcı | Amaç, onay, karar, risk tercihleri ve kritik devam kararları. | Teknik layer detaylarını tek tek bilmek/onaylamak zorunda değildir. |
| ChatGPT | Mimari, karar matrisi, iş akışı, Codex görev metni, kontrol ve STOP_AND_REPORT. | Onaysız kararı kilitli gibi gösteremez; Codex’e belirsiz görev veremez. |
| Codex | Sadece onaylı faz/kapsam içinde uygulama ve test. | Live açamaz; Recovery/snapshot/test atlayamaz; faz dışı refactor yapamaz. |
| Recovery | Proje hafızası, gate, snapshot, handoff ve current state otoritesi. | Trade sinyali üretmez. |
| Ledger | Muhasebe ve PnL tek resmi kaynağı. | Sinyal üretmez; UI yerine geçmez. |

# 4. Karar kilitleme ve değişiklik protokolü

| Durum | Zorunlu davranış |
| --- | --- |
| Yeni karar | Önce açık konu olarak açılır. |
| Kullanıcı OK/onay | Karar kapatılır ve kilitli kararlara eklenir. |
| Değişiklik ihtiyacı | Eski karar silinmez; yeni karar açılır. |
| Eski karar geçersiz kalırsa | Eski karar SUPERSEDED olarak işaretlenir. |
| Çelişki bulunursa | STOP_AND_REPORT, karar netleşmeden kod yok. |

DEĞİŞMEZLİK KURALI

Kilitli kararlar doğrudan düzenlenemez veya sessizce değiştirilemez. Yeni ihtiyaç yeni karar açar; eski karar korunur ve gerekiyorsa SUPERSEDED olur.

# 5. Recovery, START GATE ve EXIT GATE

| Gate | Zorunlu kontrol |
| --- | --- |
| START GATE | Anayasa, Locked Decisions, Current State, Workflow, Phase Tracker, Open Issues, Recovery Rules, onaylı scope, aktif faz, STOP tetikleyicileri ve snapshot gerekliliği okunur. |
| EXIT GATE | Scope uyumu, eksik madde, testler, UTF-8, live-lock, ledger/recovery/config tutarlılığı, changelog, current state, handoff ve post-snapshot kontrol edilir. |

| Sonuç | Karar |
| --- | --- |
| 10/10 PASS | İş başlayabilir veya tamamlanabilir. |
| 9/10 veya altı | FAIL. İlerleme yok. |
| Belirsizlik | STOP_AND_REPORT. |

# 6. Paper-first ve live trading kilidi

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Başlangıç | Paper Only. |
| Live altyapı | İleride hazır olabilir ama emir gönderimi kilitlidir. |
| Varsayılan | LIVE_TRADING=false. |
| UI | Live kontroller başlangıçta pasif/kilitli. |
| Telegram | Live açma yetkisi yok. |
| Codex | Live kilidini tek başına açamaz. |
| Live geçiş | Ayrı Live Gate + uzun test + açık kullanıcı onayı gerektirir. |

# 7. Trade karar otoritesi

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Trade zamanı | Sadece kapanmış 1H mum. |
| Open candle | Trade veya optimizasyon kararı üretemez. |
| UI refresh | 2 dakikalık yenileme sadece görüntü/durum içindir. |
| Long/Short adayı | Strategy/Direction Signal Layer üretir. |
| İşlem izni | Risk, Position State, Concurrency Lock, Live Lock kontrolleri gerekir. |
| İşlem doğrulama | Execution Safety + Position Verification gerekir. |
| Resmi kayıt | Ledger yazmadan işlem resmi değildir. |

# 8. Strateji temel kararları

| Konu | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Tilson T3 | TradingView StalexBot referansı, factor 0.7, period 4, source close. |
| T3 renk | t3 > t3[1] yeşil; değilse kırmızı. |
| DMI/ADX | TradingView DMI v6 mantığı; DI length 24, ADX smoothing 24. |
| ADX eşik | Varsayılan 30, kullanıcı kontrollü. |
| ADX slope | SLOPE_N default 6 kapanmış mum. |
| Long | T3 long şartı + +DI > -DI + ADX şartları. |
| Short | T3 short şartı + -DI > +DI + ADX şartları. |
| DI eşitlik | Yeni giriş yok. |
| Continuation | Varsayılan OFF, kullanıcı kontrollü. |

# 9. Wallet, leverage, lot ve pozisyon kuralı

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Başlangıç wallet | 1000 USD. |
| Varsayılan max coin | 10. |
| Coin başı allocation | Güncel equity / max coin. |
| Leverage | 1x–5x kullanıcı kontrollü, default 1x. |
| Margin | Isolated. |
| Quantity | Nominal / fiyat, Binance step size’a göre aşağı yuvarlanır. |
| Min notional | Sağlanmazsa işlem açılmaz. |
| Allocation aşımı | Yukarı yuvarlama ve allocation üstüne çıkma yasaktır. |
| Ledger kayıt | Ham quantity, gerçek quantity, kullanılan margin ve yuvarlama farkı yazılır. |

# 10. Risk, exit ve pozisyon güvenliği

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Stop loss | Default %2, kullanıcı değiştirebilir/kapatabilir; intrabar/anlık çalışır. |
| Stop değişikliği | Mevcut pozisyonlara retroaktif uygulanmaz. |
| Manual Close | Başlangıçta UI’dan seçili pozisyon; sistemi durdurmaz. |
| Panic | Tüm açık pozisyonları kapatır, safe mode, yeni giriş durur. |
| Exit priority | Panic > Manual Close > Stop Loss > T3 Exit > Normal continuation. |
| Aynı sembol | Aynı anda tek yön; hedge yok. |
| Exit doğrulama | Pozisyon gerçekten sıfırlanmadan çıkış tamamlandı sayılmaz. |

# 11. Ledger, rapor, Excel ve repair ilkesi

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Ledger | Tek muhasebe kaynağı. |
| PnL | Brüt/net, komisyon, funding, slippage dahil. |
| Config snapshot | Her entry anında kaydedilir. |
| Report tab | Detaylı audit merkezi. |
| Excel | XLSX, Türkçe karakter sağlam, filtreli export. |
| UI PnL | Ledger’dan gelir. |
| Repair | Kırmızı/sarı/yeşil statü; kör edit yok. |
| Kırmızı | ChatGPT teşhis paketi oluşturulur. |

# 12. UI, optimizasyon ve Telegram ilkeleri

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| Control Center | Kullanıcının verdiği görsel birebir final referanstır. |
| Ana sayfa | Sadece aktif trade ve operasyon. |
| Optimizasyon | Ayrı sekme; aktif trade’i etkilemez. |
| Backtest | Optimizasyon tabında historical/mini backtest yok. |
| Telegram | User ID whitelist; status/PnL/open positions; panic çift onay. |
| Telegram yasak | Başlangıçta manual close, ayar değiştirme ve live açma yok. |

# 13. Kilitli layer mimarisi prensibi

Layer mimarisi KONU-47 ile kilitlidir. Kullanıcı teknik layer detaylarını tek tek onaylamak zorunda değildir; eksiksizlik kontrolü ChatGPT sorumluluğundadır. Her layerın görevi, yetkisi, yasağı, input/output’u ve PASS şartı ayrı tutulur.

| Zincir | Kural |
| --- | --- |
| Data → Candle | Veri alınır, sadece kapanmış mum karar zincirine girer. |
| Candle → Indicator | T3/DMI/ADX TradingView uyumlu hesaplanır. |
| Indicator → Strategy | Long/Short aday üretilir. |
| Strategy → Risk | Sinyal izin almak zorundadır. |
| Risk → Execution | Entry/exit ancak izin sonrası çalışır. |
| Execution → Verification | Emir/paper action doğrulanır. |
| Verification → Ledger | Resmi muhasebe kaydı oluşur. |
| Ledger → UI/Report | Görüntü ve export ledger’dan beslenir. |

# 14. Faz bazlı inşa ilkesi

| Alan | Kilitli karar |
| --- | --- |
| KONU-48 | Faz bazlı mimari inşa ve takip planı kilitlidir. |
| Fazsız görev | Yasak. |
| Layer atlama | Yasak. |
| Test atlama | Yasak. |
| Snapshot atlama | Yasak. |
| Codex | Sadece aktif fazın onaylı kapsamı içinde çalışır. |
| Faz geçiş | 10/10 PASS olmadan yapılamaz. |

# 15. STOP_AND_REPORT tetikleyicileri

| Tetikleyici | Davranış |
| --- | --- |
| Recovery/Workflow okunmamış | STOP_AND_REPORT |
| Açık konu veya aktif faz belirsiz | STOP_AND_REPORT |
| UTF-8 bozulması | STOP_AND_REPORT |
| Snapshot alınamaması | STOP_AND_REPORT |
| TradingView matematik farkı | STOP_AND_REPORT |
| Açık mum karar üretmiş | STOP_AND_REPORT |
| Ledger/PnL tutarsızlığı | Kritik ise yeni giriş durur + STOP_AND_REPORT |
| Live-lock belirsizliği | STOP_AND_REPORT |
| Trade/optimization config karışması | STOP_AND_REPORT |
| UI görselinden sapma | STOP_AND_REPORT |
| Gate 9/10 veya altı | FAIL + STOP_AND_REPORT |

# 16. Resmi dokümantasyon seti

| Belge | Görev |
| --- | --- |
| 00_PROJECT_CONSTITUTION | Bu belge: en üst anayasa. |
| 01_LOCKED_DECISIONS | KONU-1 → KONU-48 tüm kilitli kararlar. |
| 02_PHASE_WORKFLOW | Faz bazlı iş akışı. |
| 03_LAYER_ARCHITECTURE | Eksiksiz layer mimarisi. |
| 04_CURRENT_STATE | Şu anki aktif faz ve devam noktası. |
| 05_OPEN_ISSUES | Açık konu var/yok listesi. |
| 06_RECOVERY_RULES | START/EXIT Gate, snapshot, STOP kuralları. |
| 07_CODEX_TASKS | Codex görev formatı ve kapsamları. |
| 08_CHANGELOG | Değişiklik geçmişi. |
| 09_SESSION_HANDOFF | Yeni sohbette devam bilgisi. |
| 10_PHASE_TRACKER | Faz durumu, yapılan/yapılmayan işler. |

# 17. Güncel başlangıç durumu

| Alan | Durum |
| --- | --- |
| KONU-1 → KONU-48 | Kapalı ve kilitli. |
| Kod | Henüz başlamadı. |
| Codex uygulaması | Henüz başlamadı. |
| Recovery dosyaları | Oluşturulacak. |
| Aktif gerçek faz | Faz-0 / Faz-1 öncesi dokümantasyon hazırlığı. |
| Sıradaki doğru iş | Resmi dokümantasyon setinin tamamlanması. |

SON ANAYASA CÜMLESİ

Önce resmi dokümantasyon, sonra inşa. Önce Recovery ve faz akışı, sonra Codex. Önce gate ve snapshot, sonra uygulama. Tilson T3 Projesi’nde kilitli kararlar, layer mimarisi ve faz inşa planı dışında ilerleme yapılamaz.

FINAL HANDOFF / DOCUMENTATION CLOSURE

Faz-0 → Faz-20: PASS / LOCKED.

KONU-1 → KONU-49: LOCKED. KONU-49: openpyxl 3.1.5 yalnız Faz-14 Report/Excel Export için onaylıdır.

Faz-19 full regression: 77/77 PASS.

Live: LIVE_TRADING=false; aktif LIVE_TRADING=true yok; gerçek emir ve Binance order endpoint yok.

Paper-only korunur; Ledger single source of truth olarak kalır.

Faz-20 final handoff/documentation closure tamamlandı.

Final Word/DOC paketinin güncel kapanış kayıtlarıyla toplu güncellenmesi sonraki kullanıcı onaylı adımdır.