TILSON T3 PROJESİ

02 — FAZ BAZLI İŞ AKIŞI VE MİMARİ İNŞA PLANI

KİLİTLİ DOKÜMAN

Oluşturma zamanı: 2026-09-01 02:36 TR

Kapsam: KONU-46 Genel İş Akışı + KONU-48 Faz Bazlı Mimari İnşa ve Takip Planı. Bu doküman kod yazmadan önce herkesin uyması gereken faz/follow-up düzenini tanımlar.

Ana kilit: Faz atlama, layer atlama, test atlama, snapshot atlama ve Recovery atlama yasaktır. 10/10 PASS olmadan ilerleme yoktur; 9/10 FAIL kabul edilir.

# 1. Dokümanın Amacı

| Amaç | Açıklama |
| --- | --- |
| Nerede kaldık? | Her oturumda aktif faz, tamamlanan iş ve sıradaki adım görülecek. |
| Ne yapıldı? | Her fazın yapılan/yapılmayan maddeleri kaydedilecek. |
| Ne yapılmadı? | Eksikler ve blokajlar Phase Tracker üzerinde açık kalacak. |
| Kim ne yapacak? | Kullanıcı, ChatGPT ve Codex rol ayrımı faz içinde korunacak. |
| Kod nasıl başlayacak? | Codex sadece aktif fazın onaylı ve sınırları yazılı göreviyle çalışacak. |

# 2. Üst İş Akışı Kuralı

| Kural | Kilitli Karar |
| --- | --- |
| START GATE | Her işten önce proje anayasası, locked decisions, current state, workflow, phase tracker, open issues ve Recovery rules okunur. |
| EXIT GATE | Her işten sonra kapsam, test, UTF-8, live-lock, changelog, current state, handoff ve post-snapshot kontrol edilir. |
| 10/10 PASS | Tüm zorunlu maddeler PASS olmadan iş başlayamaz veya tamamlanamaz. |
| Fazsız görev yok | Her görev bir faz ID, bağlı layer, scope ve test şartı taşır. |
| Değişiklik yönetimi | Kilitli karar silinmez; gerekirse yeni karar açılır, eski karar SUPERSEDED olur. |

# 3. Faz Durum Kodları

| Durum | Anlam |
| --- | --- |
| NOT_STARTED | Henüz başlanmadı. |
| IN_PROGRESS | Çalışılıyor. |
| WAITING_USER | Kullanıcı onayı/kararı bekleniyor. |
| WAITING_CODEX | Codex uygulaması bekleniyor. |
| TESTING | Test/kontrol aşamasında. |
| BLOCKED | Eksik, risk veya çelişki nedeniyle durdu. |
| PASS | Faz çıkış şartlarını geçti. |
| LOCKED | Faz kapandı ve korunuyor. |
| SUPERSEDED | Daha yeni kararla değiştirildi. |

# 4. Genel Mimari İnşa Sırası

| Sıra | İnşa Alanı | Neden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recovery / Workflow / Phase Tracker | Proje kaybolmasın, gate sistemi önce kurulsun. |
| 2 | Config / Live Lock / UTF-8 | Güvenli temel olmadan teknik kod başlamasın. |
| 3 | Exchange Metadata / Binance Data | Lot, sembol ve veri kuralları önce bilinsin. |
| 4 | Candle Authority / Closed Candle Cache | Açık mum riski baştan engellensin. |
| 5 | Indicator Math | TradingView uyumu sağlanmadan strateji kurulmasın. |
| 6 | Strategy Signal | Long/Short aday üretimi izole edilsin. |
| 7 | Wallet / Lot / Sizing | Allocation ve quantity güvenli hesaplansın. |
| 8 | Risk / Position / Concurrency | İşlem izni ve çakışma kontrolü sağlansın. |
| 9 | Paper Execution | Sadece paper entry/exit uygulansın. |
| 10 | Execution Safety / Position Verification | İşlem gerçekten açıldı/kapanıldı mı doğrulansın. |
| 11 | Ledger / Accounting | Resmi muhasebe ve PnL kaydı kurulsun. |
| 12 | Scheduler | 1H trade, 2 dk UI, stop ve diğer döngüler ayrılsın. |
| 13 | Control Center UI | Doğru veriyle ana ekran inşa edilsin. |
| 14 | Report / Excel | Ledger’dan detay ve export üretilecek. |
| 15 | Optimization Tab | Trade’den bağımsız canlı tarama. |
| 16 | Telegram | Güvenli durum/PnL/Panic erişimi. |
| 17 | Health / Error / Repair / Diagnostic | Hata, tamir ve teşhis paketleri. |
| 18 | Live-lock Validation | Yanlışlıkla canlı emir engeli test edilir. |
| 19 | Full Regression | Tüm sistem birlikte test edilir. |
| 20 | Final Handoff | Devam ve kullanım paketi. |

# 5. Faz Takip Formatı

Her faz aşağıdaki formatla takip edilecek ve Current State / Phase Tracker dosyasında güncel tutulacaktır.

| Alan | Zorunlu İçerik |
| --- | --- |
| FAZ ID | Faz numarası. |
| FAZ ADI | Net faz adı. |
| DURUM | Durum kodlarından biri. |
| BAĞLI LAYERLAR | Bu fazda inşa/test edilecek layerlar. |
| GİRİŞ ŞARTI | Başlamak için gereken PASS/kararlar. |
| YAPILACAKLAR | Bu fazın kapsamı. |
| YAPILMAYACAKLAR | Bu fazda yasak alanlar. |
| INPUT | Kullanacağı veri, karar veya önceki faz çıktısı. |
| OUTPUT | Üreteceği dosya, modül, test veya kayıt. |
| TEST | PASS için koşacak testler. |
| CODEX KAPSAMI | Codex’in dokunabileceği/dokunamayacağı alanlar. |
| BLOKAJ | Hangi durumda STOP/BLOCKED olacağı. |
| ÇIKIŞ ŞARTI | Fazın tamamlandı sayılacağı koşul. |
| SONRAKİ ADIM | Bir sonraki faz/görev. |

# 6. Faz Bazlı Detaylı İnşa Planı

## Faz-0 — Proje Koruma Temeli

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L0 Recovery / Workflow Gate, L1 Phase Tracker |
| Giriş şartı | KONU-1→48 kilitli olmalı. |
| Yapılacaklar | Proje anayasası, locked decisions, workflow, phase tracker, current state, open issues, START/EXIT Gate, STOP_AND_REPORT. |
| Yapılmayacaklar | Strateji, veri, UI, trade kodu. |
| Output | Resmi proje kontrol dosyaları. |
| Test / PASS şartı | Gate 10/10 PASS simülasyonu ve UTF-8 kontrolü. |

## Faz-1 — Kilitli Kararların Resmileştirilmesi

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L0, L1, L31 Audit/Log |
| Giriş şartı | Faz-0 PASS. |
| Yapılacaklar | KONU-1→48 kararlarını dosyalara geçirmek. |
| Yapılmayacaklar | Kod yazmak veya yeni teknik geliştirme. |
| Output | 01_LOCKED_DECISIONS.md ve karar matrisi. |
| Test / PASS şartı | Eksik karar kontrolü 10/10 PASS. |

## Faz-2 — Config, UTF-8 ve Live-Lock Temeli

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L2 Config Separation, L3 Live Lock |
| Giriş şartı | Faz-1 PASS. |
| Yapılacaklar | Trade/optimization/risk/live_lock/telegram/ui config şemaları, UTF-8 ve live kilidi. |
| Yapılmayacaklar | Trade çalıştırmak, live açmak. |
| Output | Ayrı config dosyaları ve validasyon. |
| Test / PASS şartı | Config separation, live-lock ve Türkçe karakter testi. |

## Faz-3 — Exchange Metadata ve Binance Veri Altyapısı

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L4 Exchange Metadata, L5 Market Data |
| Giriş şartı | Faz-2 PASS. |
| Yapılacaklar | USDT-M Futures evreni, exchange info, step/tick/min notional, 24h volume, OHLCV. |
| Yapılmayacaklar | Sinyal üretmek veya trade açmak. |
| Output | Temiz/doğrulanmış market data ve metadata. |
| Test / PASS şartı | Metadata, veri kalite, coin/system-level hata ayrımı. |

## Faz-4 — Candle Authority, Zaman ve Cache

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L6 Candle Authority / Time, L7 Candle Cache |
| Giriş şartı | Faz-3 PASS. |
| Yapılacaklar | Closed candle detection, UTC/TR saat, closed candle cache. |
| Yapılmayacaklar | Açık mumdan trade veya optimizasyon kararı. |
| Output | Karara uygun kapanmış 1H mum seti. |
| Test / PASS şartı | Açık mum karar üretmiyor testi. |

## Faz-5 — Indicator Math

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L8 Indicator Math, L9 ADX State/Slope |
| Giriş şartı | Faz-4 PASS. |
| Yapılacaklar | TradingView uyumlu T3, DMI, ADX ve ADX SLOPE_N. |
| Yapılmayacaklar | Indicator ile tek başına trade açmak. |
| Output | T3 rengi, +DI, -DI, ADX, slope state. |
| Test / PASS şartı | TradingView equality ve slope testleri. |

## Faz-6 — Strategy Signal ve Direction

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L10 Strategy / Direction Signal |
| Giriş şartı | Faz-5 PASS. |
| Yapılacaklar | Long/Short adayları, continuation mode, DI ve ADX şartları. |
| Yapılmayacaklar | İşlem açmak, risk izni vermek, ledger yazmak. |
| Output | LONG_CANDIDATE / SHORT_CANDIDATE / NO_SIGNAL / BLOCKED_REASON. |
| Test / PASS şartı | Long/Short sinyal, DI eşitlik, open candle yok testleri. |

## Faz-7 — Candidate Filter ve Ranking

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L11 Candidate Filter, L12 Candidate Ranking |
| Giriş şartı | Faz-6 PASS. |
| Yapılacaklar | 24h volume, sembol uygunluğu, aday sıralama. |
| Yapılmayacaklar | Açık pozisyonları volume yüzünden kapatmak. |
| Output | Sıralanmış aday listesi. |
| Test / PASS şartı | ADX strength/slope/volume/T3 sıralama testi. |

## Faz-8 — Wallet, Allocation, Lot ve Quantity

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L13 Wallet / Allocation, L14 Lot / Quantity Normalization |
| Giriş şartı | Faz-7 PASS. |
| Yapılacaklar | Equity/max coin, leverage, nominal, quantity, step size, min notional. |
| Yapılmayacaklar | Allocation aşımı, yukarı yuvarlama. |
| Output | Geçerli quantity, margin, nominal, rounding diff. |
| Test / PASS şartı | Wallet ve lot normalization testleri. |

## Faz-9 — Position State, Risk Permission ve Concurrency

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L15 Position State, L16 Risk Permission, L17 Concurrency Lock |
| Giriş şartı | Faz-8 PASS. |
| Yapılacaklar | Aynı sembol tek yön, pause, stop-new-entries, max coin, symbol lock. |
| Yapılmayacaklar | Aynı sembolde çift işlem veya ledger yazılmadan yeni operasyon. |
| Output | Entry permission veya blocked reason. |
| Test / PASS şartı | Çakışma, izin ve blocked reason testleri. |

## Faz-10 — Entry Execution ve Verification

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L18 Entry Execution, L20 Execution Safety, L21 Position Verification |
| Giriş şartı | Faz-9 PASS. |
| Yapılacaklar | Paper market/taker fill, slippage, fill verification, position open verification. |
| Yapılmayacaklar | Live emir veya doğrulanmamış entry’yi açık saymak. |
| Output | Verified open position. |
| Test / PASS şartı | Entry execution safety ve live emir yok testi. |

## Faz-11 — Exit Execution ve Verification

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L19 Exit Execution, L20 Execution Safety, L21 Position Verification |
| Giriş şartı | Faz-10 PASS. |
| Yapılacaklar | Panic, manual close, stop loss, T3 exit, close verification. |
| Yapılmayacaklar | Çıkış sinyaliyle pozisyonu otomatik kapandı saymak. |
| Output | Verified closed position. |
| Test / PASS şartı | Exit priority ve position zero testi. |

## Faz-12 — Ledger ve Accounting Integrity

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L22 Ledger / Accounting Integrity |
| Giriş şartı | Faz-11 PASS. |
| Yapılacaklar | Entry/exit ledger, brüt/net PnL, komisyon, funding, slippage, config snapshot. |
| Yapılmayacaklar | Ledger dışı PnL kaynağı. |
| Output | Resmi muhasebe kaydı. |
| Test / PASS şartı | PnL, cost, duplicate ve ledger tek kaynak testleri. |

## Faz-13 — Scheduler ve Sistem Döngüleri

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L23 Scheduler |
| Giriş şartı | Faz-12 PASS. |
| Yapılacaklar | 1H trade, 2 dk UI, stop monitor, position tracking, optimization, Telegram döngüleri. |
| Yapılmayacaklar | UI loop ile trade kararı üretmek. |
| Output | Planlı ve ayrılmış worker akışı. |
| Test / PASS şartı | Loop karışmama ve concurrency guard testleri. |

## Faz-14 — Control Center UI

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L24 Control Center UI |
| Giriş şartı | Faz-13 PASS. |
| Yapılacaklar | Verilen görselin birebir ana ekranı, active trade settings, PnL, positions, event flow, health, buttons. |
| Yapılmayacaklar | Optimizasyon sonuçlarını ana sayfaya koymak veya farklı tasarım. |
| Output | Control Center ana sayfası. |
| Test / PASS şartı | Görsel uygunluk ve veri tutarlılığı testi. |

## Faz-15 — Report ve Excel Export

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L26 Report / Excel Export |
| Giriş şartı | Faz-14 PASS. |
| Yapılacaklar | Rapor sekmesi, filtreler, Excel sheets, Türkçe karakter. |
| Yapılmayacaklar | Ledger dışı veriyle rapor. |
| Output | Report view ve .xlsx export. |
| Test / PASS şartı | Excel, UTF-8 ve ledger consistency testi. |

## Faz-16 — Optimization Tab

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L25 Optimization Layer |
| Giriş şartı | Faz-15 PASS. |
| Yapılacaklar | Ayrı sekme, ayrı config, Binance canlı closed-candle scan, event output. |
| Yapılmayacaklar | Backtest, mini backtest, trade config transfer. |
| Output | Optimizasyon tarama sonuçları. |
| Test / PASS şartı | Trade isolation testi. |

## Faz-17 — Telegram

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L27 Telegram Security |
| Giriş şartı | Faz-16 PASS. |
| Yapılacaklar | Whitelist, status, PnL, open positions, double confirm panic. |
| Yapılmayacaklar | Manual close, ayar değiştirme veya live açma. |
| Output | Yetkili yanıt veya red/log. |
| Test / PASS şartı | Yetki, red-log ve panic çift onay testleri. |

## Faz-18 — Health, Error, Repair ve Diagnostic

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L28 Health/Error, L29 Repair Mode, L30 Diagnostic Package |
| Giriş şartı | Faz-17 PASS. |
| Yapılacaklar | Health panel, coin/system-level hata, red/yellow/green, repair flow, ChatGPT package. |
| Yapılmayacaklar | Kör repair veya audit’siz düzeltme. |
| Output | Error state, repair result, diagnostic package. |
| Test / PASS şartı | Repair PASS/FAIL ve diagnostic package testi. |

## Faz-19 — Audit, Log ve Test Validation

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | L31 Audit/Log, L32 Test/Validation |
| Giriş şartı | Faz-18 PASS. |
| Yapılacaklar | Event log, audit log, test matrix, validation report. |
| Yapılmayacaklar | Loglanmayan kritik olay. |
| Output | Audit trail ve validation matrix. |
| Test / PASS şartı | Audit completeness ve Recovery compatibility testi. |

## Faz-20 — Full Regression ve Final Handoff

| Alan | Kilitli İçerik |
| --- | --- |
| Bağlı layerlar | Tüm layerlar |
| Giriş şartı | Faz-19 PASS. |
| Yapılacaklar | Full test, regression, Recovery update, handoff. |
| Yapılmayacaklar | Testsiz teslim. |
| Output | Kullanıma hazır paper system + handoff. |
| Test / PASS şartı | Final 10/10 full system PASS. |

# 7. Codex Mimari İnşa Sırası ve Görev Formatı

Codex hiçbir zaman “genel olarak projeyi yap” şeklinde çalıştırılmaz. Her görev aktif faza bağlı, kapsamı yazılı ve test şartı net olmalıdır.

| Zorunlu Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Görev adı | Kısa ve net görev adı. |
| Faz ID | Görevin bağlı olduğu faz. |
| Bağlı layerlar | İnşa/test edilecek layerlar. |
| Amaç | Ne yapılacak? |
| Kapsam | Nereye dokunabilir? |
| Yasak alanlar | Neye dokunamaz? |
| Önce okunacaklar | Anayasa, Locked Decisions, Current State, Workflow, Phase Tracker, Open Issues, Recovery Rules. |
| START GATE | 10/10 PASS olmadan uygulama yok. |
| PRE-SNAPSHOT | Gerekli işlerde zorunlu. |
| Uygulama adımları | Sadece onaylı kapsam. |
| Testler | Faz ve layer testleri. |
| EXIT GATE | 10/10 PASS olmadan tamamlandı sayılmaz. |
| POST-SNAPSHOT | Çalışma sonrası kayıt. |
| Rapor | Ne yaptı, ne yapmadı, test sonucu, riskler. |

# 8. Codex Yasakları

| Yasak | Açıklama |
| --- | --- |
| Faz dışı iş | Aktif faz kapsamı dışında dosya/değişiklik yok. |
| Aynı anda çok faz | Fazlar sırayla ilerler. |
| Live açmak | LIVE_TRADING=false kilidi bozulamaz. |
| Recovery atlamak | START/EXIT Gate dışı iş yok. |
| Snapshot atlamak | Pre/Post snapshot gereksinimi yok sayılamaz. |
| Test atlamak | Test yoksa PASS yok. |
| Config karıştırmak | Trade ve optimization config karışamaz. |
| UI görselinden sapmak | Ana ekran verilen görsele bağlıdır. |
| Açık mumla karar | Kesin yasak. |
| Ledger dışında PnL | Kesin yasak. |
| Onaysız refactor | Davranış değiştiren temizlik yasak. |

# 9. Layer Input/Output Kayıt Kuralı

Her layer için aşağıdaki kayıt formatı zorunludur:

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| LAYER ID | Layer numarası. |
| LAYER ADI | Layerın net adı. |
| GİRDİLER | Hangi verileri alır? |
| ÇIKTILAR | Hangi sonucu üretir? |
| YETKİ | Ne yapabilir? |
| YASAK | Ne yapamaz? |
| BAĞLI LAYERLAR | Öncesi ve sonrası. |
| HATA DAVRANIŞI | Coin-level/system-level, repair veya STOP. |
| TEST | Nasıl doğrulanır? |
| PASS ŞARTI | Tamamlandı sayılması için gerekenler. |

# 10. Genel Input/Output Zinciri

| Sıra | Layer | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exchange Metadata | Binance exchange info | Step/tick/min notional |
| 2 | Market Data | Binance OHLCV/volume | Raw market data |
| 3 | Candle Authority | Raw candles | Closed 1H candles |
| 4 | Indicator Math | Closed candles | T3/DMI/ADX |
| 5 | Strategy Signal | Indicators/config | Long/Short candidate |
| 6 | Filter/Ranking | Candidates/volume | Ranked candidates |
| 7 | Wallet/Lot | Equity/price/metadata | Valid quantity |
| 8 | Risk/Position/Lock | Candidate/position/risk | Entry permission |
| 9 | Execution | Permission/quantity | Paper fill |
| 10 | Verification | Fill/position | Verified position |
| 11 | Ledger | Verified trade | Accounting record |
| 12 | UI/Report | Ledger/system state | Display/export |
| 13 | Health/Repair | Errors/logs | Repair/diagnostic |

# 11. Her Layer İçin Test Sırası

| Test Sırası | Test Tipi | Amaç |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unit test | Layerın kendi fonksiyonu doğru mu? |
| 2 | Input validation test | Geçersiz girdi yakalanıyor mu? |
| 3 | Output validation test | Çıktı beklenen formatta mı? |
| 4 | Negative test | Yasak durum doğru engelleniyor mu? |
| 5 | Boundary test | Limit değerler doğru mu? |
| 6 | Integration test | Önceki/sonraki layer ile uyumlu mu? |
| 7 | Regression test | Önceki doğru davranış bozulmadı mı? |
| 8 | Audit/log test | Kritik olay loglandı mı? |
| 9 | Recovery compatibility test | Gate/snapshot/current state ile uyumlu mu? |
| 10 | Final PASS | Layer faza bağlanabilir mi? |

# 12. Faz Geçiş Kuralı

| Durum | Sonuç |
| --- | --- |
| 10/10 PASS | Sonraki faza geçilebilir. |
| 9/10 PASS | FAIL. |
| Test eksik | FAIL. |
| Snapshot eksik | FAIL. |
| Recovery güncel değil | FAIL. |
| Current State güncel değil | FAIL. |
| Layer input/output belirsiz | FAIL. |
| Codex raporu eksik | FAIL. |
| Açık konu var | FAIL. |

# 13. Güncel Proje Konumu

| Alan | Durum |
| --- | --- |
| Kararlar | KONU-1 → KONU-48 kapalı ve kilitli. |
| Kod | Başlamadı. |
| Codex | Başlamadı. |
| Recovery dosyaları | Henüz oluşturulmadı. |
| Aktif gerçek faz | Faz-0 / Faz-1 öncesi dokümantasyon hazırlığı. |
| Sıradaki gerçek iş | Resmi dokümantasyon setini oluşturmak ve Faz-0 Codex görevini hazırlamak. |

# 14. Nihai Kilit Cümlesi

Tilson T3 Projesi’nin mimari inşası faz bazlı yapılır. Her fazın bağlı layerları, giriş şartı, yapılacak/yapılmayacak işleri, input/output tanımı, Codex kapsamı, test şartları ve çıkış şartı bulunur. Faz atlama, layer atlama, test atlama, snapshot atlama ve Recovery atlama yasaktır. Codex yalnızca aktif fazın onaylı kapsamı içinde çalışır. Her layer kendi PASS testini almadan sonraki layera bağlanamaz. 10/10 PASS olmadan faz geçişi yapılamaz.

FINAL HANDOFF / DOCUMENTATION CLOSURE

Faz-0 → Faz-20: PASS / LOCKED.

KONU-1 → KONU-49: LOCKED. KONU-49: openpyxl 3.1.5 yalnız Faz-14 Report/Excel Export için onaylıdır.

Faz-19 full regression: 77/77 PASS.

Live: LIVE_TRADING=false; aktif LIVE_TRADING=true yok; gerçek emir ve Binance order endpoint yok.

Paper-only korunur; Ledger single source of truth olarak kalır.

Faz-20 final handoff/documentation closure tamamlandı.

Final Word/DOC paketinin güncel kapanış kayıtlarıyla toplu güncellenmesi sonraki kullanıcı onaylı adımdır.